**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros , Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 0 |  |
| Semana 1 (12 aug – 16 aug |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Resumen PDF proyecto | Empezar a Desarrollar HU para el módulo 1 | Ninguno |
| Melisa | Nada | Configurar JIRA | Ninguno |
| Faiber | Nada | Apoyar en el desarrollo para las HU del módulo 1 | Ninguno |
| Joseph | Nada | Apoyar en el desarrollo para las HU del módulo 1 | Ninguno |
| Anderson | Nada | Apoyar en el desarrollo para las HU del módulo 1 | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Desarrollé 2 HU para el módulo 1 | Continuar Desarrollo del módulo 1 | Ninguno |
| Melisa | Configuré el Jira | Terminar de configurar Jira | Ninguno |
| Faiber | Desarrollamos HU’s para el módulo 1 | Continuar desarrollo | Ninguno |
| Joseph | Desarrollé HU’s para el módulo 1 | Continuar desarrollo | Ninguno |
| Anderson | Desarrollé HU’s para el módulo 1 | Continaur desarrollo para el módulo 1 | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Nada | Calificar HU’s | Dificultad de conexión |
| Melisa | Terminé de configurar el JIRA | Calificar HU’s | Ninguno |
| Faiber | Preparar entrega Taller Jira | Calificar HU’s | Ninguno |
| Joseph | Colaboré con el Taller Jira | Calificar HU’s | Ninguno |
| Anderson | Retoques finales a Hu’s módulo 1 | Calificar HU’s | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Califiqué HU’s | Continuar entrega taller Jira | Ninguno |
| Melisa | Califiqué HU’s | Continuar entrega taller Jira | Ninguno |
| Faiber | Califiqué HU’s | Asignar puntuación en Hu’s | Ninguno |
| Joseph | Califiqué HU’s | Corregir Jira | Ninguno |
| Anderson | Califiqué HU’s | Corregir HU’s | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Entrega Taller Jira | Retoques finales Jira | Ninguno |
| Melisa | Entrega Taller Jira | Subir HU’s necesarias a Jira | Ninguno |
| Faiber | Asigné puntos en Hu’s | Corregir últimos puntos del taller Jira | Ninguno |
| Joseph | Corregí Jira | Descansar | Ninguno |
| Anderson | Corregí HU’s | Desacansar | Ninguno |

Conclusiones: Semana enfocada a reconocer el proyecto y sus necesidades, enfocados en la entrega de JIRA