**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros , Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 1 |  |
| Semana 1 (8 aug – 12 aug) |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Revisé las HU asignadas (SCRUM-72 y SCRUM-27) y entendí los requisitos. | Empezar la maquetación de la HomePage para Admin con HTML y CSS. | * Ninguno. |
| Faiber | Revisé los requerimientos asignados al módulo de autenticación y validación de usuarios. | Instalar dependencias iniciales del proyecto y validar ejecución con npm run dev.. | * Ninguno. |
| Joseph | Revisé los requerimientos del módulo de registro de usuarios (SCRUM-28) y entendí los flujos de creación de cuenta. | Crear el primer prototipo en HTML/CSS del formulario de registro con validación básica. |  |
| Anderson | Leí y entendí el requerimiento asignado SCRUM-16 (MRF-4.1) (calificación con estrellas obligatoria, lo entendí y comprendí lo que se me pedía) | Sin plan definido | * Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Revisé la estructura del repositorio (backend en Django, frontend en React) y confirmé que mi HU corresponde al frontend. | Configurar entorno de trabajo (VS Code, GitHub, dependencias). | Poco tiempo disponible por parciales. |
| Faiber | Realicé la instalación de dependencias del frontend con npm install. Me encontré con el error ERR\_INVALID\_ARG\_TYPE. | Aplicar npm install --ignore-scripts y reconstruir manualmente @swc/core y esbuild. | * Problemas en scripts de post-instalación. |
| Joseph | Implementé la estructura inicial del formulario de registro (inputs para nombre, correo y contraseña). | Añadir validaciones con JavaScript (campos requeridos, formato de correo). |  |
| Anderson | Leí y entendí el requerimiento asignado SCRUM-71 (Implementar Vista Crear Actividad en CSS, comprendí lo que se me había asignado) | Iniciar con el Template y ruta de “Crear Actividad”, CSS | * Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Organicé mis pendientes y validé con el equipo cómo se están dividiendo las HU. | intentar levantar el frontend y validar dependencias con Node. | Parciales y otras entregas académicas. |
| Faiber | Apliqué la solución al error (npm install --ignore-scripts y npm rebuild). El proyecto pudo instalar correctamente las dependencias. | Probar la ejecución del servidor con npm run dev. | Salida silenciosa al ejecutar en PowerShell. |
| Joseph | Añadí validaciones con JavaScript y ajusté estilos para mejor visualización en pantallas pequeñas. | Integrar el formulario de registro con el backend simulado (endpoint dummy en localhost). |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Sin avance en SCRUM-16 y SCRUM-71 | | Sin plan definido | * Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Realicé pruebas iniciales en el proyecto frontend, pero no logré correrlo correctamente por problemas de configuración. | Coordinar con compañeros sobre versiones de Node y dependencias para avanzar. | Errores de entorno y falta de tiempo. |
| Faiber | Probé la ejecución del servidor con npm run dev. Detecté que PowerShell interfería con la salida, y cambié a CMD clásico. El servidor Vite ya muestra correctamente IP y puerto. | Documentar los pasos de instalación y ejecutar pruebas básicas de arranque del proyecto. | Incompatibilidad con PowerShell. |
| Joseph | Conecté el formulario de registro a un endpoint dummy y probé envíos de datos en formato JSON. | Documentar el proceso de integración y preparar pruebas de usabilidad para el formulario. |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Sin avance en SCRUM-16 y SCRUM-71 | | Sin plan definido | * Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Sin avance en la HU asignada debido a parciales. | Retomar en la siguiente semana con la configuración del frontend. | Parciales y carga académica. |
| Faiber | Documenté en el reporte los problemas encontrados y las soluciones aplicadas. Dejé definidos los scripts en package.json (dev, start, build, lint, preview). | Compartir la documentación en Notion y preparar ambiente para el próximo sprint. | : Ninguno. |
| Joseph | Documenté el flujo completo del registro de usuarios (prototipo, validaciones y conexión al backend). | Preparar ambiente de pruebas unitarias para el formulario y entregar documentación en Notion |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Sin avance en SCRUM-16 y SCRUM-71 | | Sin plan definido | * Ninguno |

Conclusiones: