**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros, Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 1 |  |
| Semana 2 (15 aug – 19 aug |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | * Revisé la estructura del repositorio (butifarra y butifarra-frontend). * Configuré VS Code con extensiones necesarias (Python, ESLint, React). * Estudié la HU asignada (*Implementar HomePage Admin CSS*) | * Configurar Node.js en la versión correcta y levantar el frontend | * Problemas de compatibilidad de versiones. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | * Instalé **Node.js 22.16.0 y npm 10.9.2** con nvm. * Logré correr el frontend (npm run dev). * Implementé la **vista HomePage Admin** en React con ruta /admin/home. * Corregí errores de 404 configurando App.jsx. | * Documentar la guía de trabajo para el equipo en un archivo CONTRIBUTING.md | * Errores iniciales con rutas internas. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Revisé estructura del repo (butifarra-frontend/frontend-cadi). - Instalé Node (v22.19.0) y npm (10.9.3) en local. - Corregí problemas de ejecución: instalación de dependencias y Vite (npm i -D vite). - Levanté el proyecto con npm run dev | Crear rama feature/crear-actividad y preparar página “Admin Actividad” (boceto simple). - Iniciar vista “Crear Actividad” (markup + CSS base) | Al inicio, vite no reconocido (faltaba instalarlo). - Rutas no creadas para admin; era necesario agregarlas temporalmente para probar. |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | * Creé el archivo **CONTRIBUTING.md** con la guía de Git Flow (main, develop, feature, hotfix). * Definí formato de commits con **Conventional Commits**. * Subí el archivo a la rama develop. * Probé integración desde mi rama feature/admin-home a develop. | * Continuar con el desarrollo y estilos de la HomePage Admin | * Ninguno. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |   Creé rama feature/crear-actividad desde develop. - Implementé **AdminActividad.jsx** (boceto simple, tarjetas KPI, “Acciones rápidas”). - Implementé **CreateActivity.jsx** (form HTML, campos, botones). - Añadí rutas **temporales** en App.jsx para probar: /admin/actividad y /actividades/crear (sin romper la Home). | Ajustar **App.css** con **estilos planos** (sin hover/animaciones) para Admin y Crear Actividad. - Subir cambios a la misma rama con **commits pequeños**. | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa |  |  |  |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | Apliqué **parche CSS plano** en App.css para ambas vistas: grids, inputs, tarjetas, **sin efectos hover** ni transformaciones (evita que “desaparezcan” textos). - Probé localmente vía rutas temporales; verifiqué que los campos no cambian al pasar el cursor y mantienen tipografía/espaciado. - Hice **commit y push** a feature/crear-actividad (incluyendo App.jsx con rutas, App.css, AdminActividad.jsx, CreateActivity.jsx). | | Preparar PR hacia develop y solicitar revisión. - Empezar diseño de HU de **retroalimentación**: separar en 2 HUs (estrellas y comentarios) y documentar criterios de aceptación. | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa |  |  |  |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |   Documenté la separación de la HU **MRF-4.1** en **dos**: **MRF-4.1a** (solo estrellas y promedio) y **MRF-4.1b** (comentario opcional + listado). - Escribí Criterios de Aceptación (Gherkin) para ambas |  | Ninguna |

Conclusiones: