**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros , Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 0 |  |
| Semana 1 (12 aug – 16 aug |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Definir tareas técnicas para realizar el Figma | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Melisa | Ideas para colores del prototipo | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Faiber | Ideas para el login | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Joseph | Ideas para el dashboard | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |
| Anderson | Definí el ciclo del Figma | Puntuar Tareas de Figma | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar pantalla de Login | Ninguno |
| Melisa | Puntuar Tareas de Figma | Trabajr Pantalla de Login | Ninguno |
| Faiber | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar pantalla Dashboard | Ninguno |
| Joseph | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar vista de beneficiario | Ninguno |
| Anderson | Puntuar Tareas de Figma | Trabajar vista de Administrador | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Trabajar pantalla de Login | Continuar pantalla Login | Ninguno |
| Melisa | Nada | Nada | Inconveniencia Médica |
| Faiber | Trabajar pantalla Dashboard | Termianar pantalla Dashboard | Ninguno |
| Joseph | Trabajar vista de beneficiario | Definir Favoritos pantalla | Ninguno |
| Anderson | Trabajar vista de Administrador | Definir necesidades en la vista del administrador y terminar el dashboard del mismo | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Terminar vista de Estudiante | Trabajar vista de Administrador | Ninguno |
| Melisa | Nada | Nada | Inconveniencia Médica |
| Faiber | Termianar pantalla Dashboard | Trabajar vista Colaborador | Ninguno |
| Joseph | Definir Favoritos pantalla | Detalles finales en vista beneficiario | Ninguno |
| Anderson | Definir necesidades en la vista del administrador y terminar el dashboard del mismo | Trabajar vista administrador | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Trabajar vista de Administrador | Terminar vista Administrador | Ninguno |
| Melisa | Nada | Nada | Inconveniencia Médica |
| Faiber | Trabajar vista Colaborador | Terminar vista colaborador | Ninguno |
| Joseph | Detalles finales en vista beneficiario | Terminar vista Colaborador | Ninguno |
| Anderson | Trabajar vista administrador | Terminar vista Administrador | Ninguno |

Conclusiones: Una semana complicado puesto que una compañera sufrió un inconveniente el cual no le permitía trabajar con nosotros. Igualmente la apoyamos como equipo en su momento difícil.