**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros , Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 0 |  |
| Semana 1 (1 sep – 5 sep) |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Presentamos FIGMA | Trabajar en el plan de pruebas | Ninguno |
| Melisa | Presentamos FIGMA | Trabajar en diagrama de secuencia Read | Ninguno |
| Faiber | Presentamos FIGMA | Trabajar en Diagrama clases | Ninguno |
| Joseph | Presentamos FIGMA | Trabajar en diagram MR | Ninguno |
| Anderson | Presentamos FIGMA | Trabajar en diagrama de secuencia Create | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Trabajar en el plan de pruebas | Corregir Jira, quitar HU’s módulo Geolocalización | Ninguno |
| Melisa | Trabajar en diagrama de secuencia Read | Continuar diagrama de clases | Ninguno |
| Faiber | Trabajar en Diagrama clases | Continuar diagrama de Clases | Ninguno |
| Joseph | Trabajar en diagram MR | Trabajar diagrama MR | Ninguno |
| Anderson | Trabajar en diagrama de secuencia Create | Apoyar diagrama Clases | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Consultar plan de pruebas | Corregir plan de pruebas | Ninguno |
| Melisa | Continuar diagrama de clases | Terminar Diagrama de clases y continuar Diagrama Read | Ninguno |
| Faiber | Continuar diagrama de Clases | Terminar diagrama clases y continuar diagrama Update | Ninguno |
| Joseph | Trabajar diagrama MR | Terminar diagrama MR y Empezar MER | Ninguno |
| Anderson | Apoyar diagrama Clases | Terminar diagrama Create y continuar Delete | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Corregir plan de pruebas | Configurar Jira de acuerdo a lo realizado  Terminar plan de pruebas | Ninguno |
| Melisa | Terminar Diagrama de clases y continuar Diagrama Read | Continuar diagrama Read | Ninguno |
| Faiber | Terminar diagrama clases y continuar diagrama Update | Termianar diagrama Update | Ninguno |
| Joseph | Terminar diagrama MR y Empezar MER | Continuar diagrama MER | Ninguno |
| Anderson | Terminar diagrama Create y continuar Delete | Continuar diagrama Delete | Ninguno |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio | Configurar Jira de acuerdo a lo realizado  Terminar plan de pruebas | Empezar informe fin sprint 0 | Ninguno |
| Melisa | Continuar diagrama Read | Terminar Diagra Read y ayudar en el informe final del sprint 0 | Ninguno |
| Faiber | Termianar diagrama Update | Termianr diagrama Update y trabajar en el formulario de aprendizaje autónomo | Ninguno |
| Joseph | Continuar diagrama MER | Terminar diagrama MER | Ninguno |
| Anderson | Continuar diagrama Delete | Terminar diagrama Delete | Ninguno |

Conclusiones: